АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30»  ноября  2016 г.						   				№ 7

Об утверждении инвестиционной программы

ООО «Александров Водоканал» в сфере водоснабжения

по  модернизации  и строительству объектов

централизованной  системы водоснабжения

г. Александров на 2017-2019 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 14.02.2006 № 95,   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Александров Водоканал» в сфере водоснабжения по  модернизации  и строительству объектов централизованной  системы водоснабжения г. Александров на 2017-2019 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Е.Н. Семёнову.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                         Г.С. Серёгин

Приложение

к постановлению департамента

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Владимирской области

от 30.11.2016 г. № 7

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Общества с ограниченной ответственностью «Александров Водоканал»

в сфере водоснабжения

по  модернизации  и строительству объектов централизованной  системы водоснабжения г. Александров на 2017-2019 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

| - Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение, контакты лиц, ответственных за разработку Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Александров Водоканал» (ООО «Александров Водоканал») юридический адрес: 601600, Владимирская область, г. Александров, ул. Коммунальников, д. 1 фактический адрес: 601600, Владимирская область, г. Александров, ул. Коммунальников, д. 1, ИНН 3301030117, КПП 330101001, ОГРН 1123339001510 Генеральный директор ООО «Александров Водоканал» - Шерихов Андрей Станиславович тел. (4922) 40-31-09 Начальник ПТО ООО «Александров Водоканал»- Малышев Павел Николаевич тел. (4922) 40-31-09 Ведущий инженер ПТО ООО «Александров водоканал» - Петрова Полина Владимировна тел. (4922) 40-31-09 |
| --- | --- |
| - Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего Программу, его местонахождение | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 29 |
| - Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Александровского района Владимирской области 601650, г. Александров, ул. Красной молодежи, д. 7 |
| - Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности инвестиционной программы | Целевой индикатор; Единица измерения; 2017 год; 2018 год; 2019 год. Показатели энергетической эффективности централизованной системы водоснабжения. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (подъем воды); кВт*ч./ куб.м.; 0,784; 0,775; 0,766. |

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы

Перечень мероприятий по модернизации и строительству объектов централизованной системы водоснабжения ООО «Александров Водоканал» на 2017-2019 гг. приведен в Таблице 1.

Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Артскважина 1 водозабор Северный. Свидетельство от 22.08.2012 года Серия:33АЛ№442424)

Замена обусловлена снижением технических характеристик насоса ЭЦВ 10-65-150. При работе в оптимальной рабочей точке удельное потребление электроэнергии превышает заявленное в технической документации  на 13,05 кВт*ч/куб.м. Данное снижение КПД обусловлено 100% износом агрегата. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки «Сирис». Характеристики напора и  расхода данных насосов одинаковы. Однако насосы «Сирис» более долговечны. Конструктивное отличие имеет двигатель агрегата, внутренние части которого не имеют контакта с перекачиваемой водой, что повышает надежность данного двигателя. Экономический эффект будет заключаться в меньшем расходе электроэнергии  по сравнению с работой существующего насоса.

Насос был введен в эксплуатацию 12.02.2014 года. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 15 месяцев. Средний срок службы до списания 3 года (согласно паспортным данным). По состоянию на 18.10.2016г. насос работает 2 года 8 месяцев и 6 дней. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт.

Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Скважина №2, г. Александров, Северный водозабор, Свидетельство от 18.09.2012года, Серия:33АЛ№442411)

Замена обусловлена снижением технических характеристик насоса ЭЦВ 10-65-150. При работе в оптимальной рабочей точке удельное потребление электроэнергии превышает заявленное в технической документации  на 12,01 кВт*ч/куб.м. Данное снижение КПД обусловлено 100% износом агрегата. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки «Сирис». Характеристики напора и  расхода данных насосов одинаковы. Однако насосы «Сирис» более долговечны. Конструктивное отличие имеет двигатель агрегата, внутренние части которого не имеют контакта с перекачиваемой водой, что повышает надежность данного двигателя. Экономический эффект будет заключаться в меньшем расходе электроэнергии  по сравнению с работой существующего насоса.

Насос был введен в эксплуатацию 30.10.2013 года. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 15 месяцев. Средний срок службы до списания 3 года (согласно паспортным данным). По состоянию на 18.10.2016г. насос работает 2 года 11 месяцев и 18 дней. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт.

Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк( Артскважина №5, г. Александров, Северный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012года. Серия:33АЛ№442410)

Замена обусловлена снижением технических характеристик насоса ЭЦВ 10-65-150. При работе в оптимальной рабочей точке удельное потребление электроэнергии превышает заявленное в технической документации  на 12,38 кВт*ч/куб.м. Данное снижение КПД обусловлено 100% износом агрегата. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки «Сирис Характеристики напора и  расхода данных насосов одинаковы. Однако насосы «Сирис» более долговечны. Конструктивное отличие имеет двигатель агрегата, внутренние части которого не имеют контакта с перекачиваемой водой, что повышает надежность данного двигателя. Экономический эффект будет заключаться в меньшем расходе электроэнергии  по сравнению с работой существующего насоса.

Насос был введен в эксплуатацию 10.04.2014 года. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 15 месяцев. Средний срок службы до списания 3 года (согласно паспортным данным). По состоянию на 18.10.2016г. насос работает 2 года 6 месяцев и 8 дней. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт.

Замена скважинного насоса ЭЦВ 8-25-150 на насос CRS 8-25/8-15 нрк (артскважина №2, г. Александров, ул. Новинская. Свидетельство от 22.08.2012года. Серия:33АЛ№442414)

Замена обусловлена снижением технических характеристик насоса ЭЦВ 8-25-150. При работе в оптимальной рабочей точке удельное потребление электроэнергии превышает заявленное в технической документации  на 5,64 кВт*ч/куб.м. Данное снижение КПД обусловлено 100% износом агрегата. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки «Сирис». Характеристики напора и  расхода данных насосов одинаковы. Однако насосы «Сирис» более долговечны. Конструктивное отличие имеет двигатель агрегата, внутренние части которого не имеют контакта с перекачиваемой водой, что повышает надежность данного двигателя. Экономический эффект будет заключаться в меньшем расходе электроэнергии  по сравнению с работой существующего насоса.

Насос был введен в эксплуатацию 29.01.2014 года. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 15 месяцев. Средний срок службы до списания 3 года (согласно паспортным данным). По состоянию на 18.10.2016г. насос работает 2 года 8 месяцев и 19 дней. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт.

Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Скважина водопроводной насосной станции, г. Александров, ул. Первомайская, Свидетельство от 22.08.2012года, Серия:№33АЛ№442408)

Замена обусловлена снижением технических характеристик насоса ЭЦВ 10-65-150. При работе в оптимальной рабочей точке удельное потребление электроэнергии превышает заявленное в технической документации  на 0,55 кВт*ч/куб.м. Данное снижение КПД обусловлено 100% износом агрегата. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки «Сирис». Характеристики напора и  расхода данных насосов одинаковы. Однако насосы «Сирис» более долговечны. Конструктивное отличие имеет двигатель агрегата, внутренние части которого не имеют контакта с перекачиваемой водой, что повышает надежность данного двигателя. Экономический эффект будет заключаться в меньшем расходе электроэнергии  по сравнению с работой существующего насоса.

Насос был введен в эксплуатацию 18.02.2014 года. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 15 месяцев. Средний срок службы до списания 3 года (согласно паспортным данным). По состоянию на 18.10.2016г. насос работает 2 года и 8 месяцев. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт.

Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (артскважина 4д, г. Александров, водозабор Южный. Свидетельство от 22.08.2012года Серия:33АЛ442425)

Замена обусловлена снижением технических характеристик насоса ЭЦВ 12-160-140. При работе в оптимальной рабочей точке удельное потребление электроэнергии превышает заявленное в технической документации  на 1,85 кВт*ч/куб.м. Данное снижение КПД обусловлено 100% износом агрегата. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки «Сирис». Характеристики напора и  расхода данных насосов одинаковы. Однако насосы «Сирис» более долговечны. Конструктивное отличие имеет двигатель агрегата, внутренние части которого не имеют контакта с перекачиваемой водой, что повышает надежность данного двигателя. Экономический эффект будет заключаться в меньшем расходе электроэнергии  по сравнению с работой существующего насоса.

Насос был введен в эксплуатацию 28.07.2014 года. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 15 месяцев. Средний срок службы до списания 3 года (согласно паспортным данным). По состоянию на 18.10.2016г. насос работает 2 года 2 месяца и 20 дней. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт.

Замена скажинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина №5, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012года. Серия:33АЛ№442406)

Замена обусловлена снижением технических характеристик насоса ЭЦВ 12-160-140. При работе в оптимальной рабочей точке удельное потребление электроэнергии превышает заявленное в технической документации  на 5,4 кВт*ч/куб.м. Данное снижение КПД обусловлено 100% износом агрегата. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки «Сирис». Характеристики напора и  расхода данных насосов одинаковы. Однако насосы «Сирис» более долговечны. Конструктивное отличие имеет двигатель агрегата, внутренние части которого не имеют контакта с перекачиваемой водой, что повышает надежность данного двигателя. Экономический эффект будет заключаться в меньшем расходе электроэнергии  по сравнению с работой существующего насоса.

Насос был введен в эксплуатацию 22.12.2013 года. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 15 месяцев. Средний срок службы до списания 3 года (согласно паспортным данным). По состоянию на 18.10.2016г. насос работает 2 года 9 месяцев и 26 дней. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт.

Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина №4, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012года, Серия:33АЛ№442425)

Замена обусловлена снижением технических характеристик насоса ЭЦВ 12-160-140. При работе в оптимальной рабочей точке удельное потребление электроэнергии превышает заявленное в технической документации  на 1,74 кВт*ч/куб.м. Данное снижение КПД обусловлено 100% износом агрегата. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки «Сирис». Характеристики напора и  расхода данных насосов одинаковы. Однако насосы «Сирис» более долговечны. Конструктивное отличие имеет двигатель агрегата, внутренние части которого не имеют контакта с перекачиваемой водой, что повышает надежность данного двигателя. Экономический эффект будет заключаться в меньшем расходе электроэнергии  по сравнению с работой существующего насоса.

Насос был введен в эксплуатацию 27.03.2014 года. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 15 месяцев. Средний срок службы до списания 3 года (согласно паспортным данным). По состоянию на 18.10.2016г. насос работает 2 года 6 месяцев и 21 день. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт.

Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (скважина 1 водозабор Южный. Свидетельство от 27.08.12г. Серия33АЛ№429611)

Замена обусловлена снижением технических характеристик насоса ЭЦВ 10-65-150. При работе в оптимальной рабочей точке удельное потребление электроэнергии превышает заявленное в технической документации  на 0,86 кВт*ч/куб.м. Данное снижение КПД обусловлено 100% износом агрегата. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки «Сирис». Характеристики напора и  расхода данных насосов одинаковы. Однако насосы «Сирис» более долговечны. Конструктивное отличие имеет двигатель агрегата, внутренние части которого не имеют контакта с перекачиваемой водой, что повышает надежность данного двигателя. Экономический эффект будет заключаться в меньшем расходе электроэнергии  по сравнению с работой существующего насоса.

Насос был введен в эксплуатацию 01.10.2013 года. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 15 месяцев. Средний срок службы до списания 3 года (согласно паспортным данным). По состоянию на 18.10.2016г. насос работает 3 года и 17 дней. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт.

Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк  (Скважина №1д, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 27.08.12г. Серия:33АЛ№429615)

Замена обусловлена снижением технических характеристик насоса ЭЦВ 10-65-150. При работе в оптимальной рабочей точке удельное потребление электроэнергии превышает заявленное в технической документации  на 0,87 кВт*ч/куб.м. Данное снижение КПД обусловлено 100% износом агрегата. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки «Сирис Характеристики напора и  расхода данных насосов одинаковы. Однако насосы «Сирис» более долговечны. Конструктивное отличие имеет двигатель агрегата, внутренние части которого не имеют контакта с перекачиваемой водой, что повышает надежность данного двигателя. Экономический эффект будет заключаться в меньшем расходе электроэнергии  по сравнению с работой существующего насоса.

Насос был введен в эксплуатацию 16.04.2014 года. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 15 месяцев. Средний срок службы до списания 3 года (согласно паспортным данным). По состоянию на 18.10.2016г. насос работает 2 года 6 месяцев и 2 дня. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт.

Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Артскважина №6, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 27.08.2012года, Серия:33АЛ№429612)

Замена обусловлена снижением технических характеристик насоса ЭЦВ 10-65-150. При работе в оптимальной рабочей точке удельное потребление электроэнергии превышает заявленное в технической документации  на 2,28 кВт*ч/куб.м. Данное снижение КПД обусловлено 100% износом агрегата. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки «Сирис». Характеристики напора и  расхода данных насосов одинаковы. Однако насосы «Сирис» более долговечны. Конструктивное отличие имеет двигатель агрегата, внутренние части которого не имеют контакта с перекачиваемой водой, что повышает надежность данного двигателя. Экономический эффект будет заключаться в меньшем расходе электроэнергии  по сравнению с работой существующего насоса.

Насос был введен в эксплуатацию 17.04.2014 года. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 15 месяцев. Средний срок службы до списания 3 года (согласно паспортным данным). По состоянию на 18.10.2016г. насос работает 2 года 6 месяцев и 1 день. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт.

Замена насоса № 2 СД450/90,  на насос Grundfos NK 150-400/431 A2-F-A-E-BAQE ib (Водопроводная насосная станция, г. Александров, Северный водозабор, инвентарный №279)

Насос СД450/90 не отвечает требованиям, предъявляемым ему на водозаборе «Северный». Данный насос является основным в машинном зале и работает 90% времени. При этом насосный агрегат имеет высокий износ внутренних элементов (рабочее колесо, вал и т.д.), что отражается на его производительности. Для замены данного насоса предусмотрен насос марки Grundfos. Насосы NK данной марки отличаются высоким КПД и долговечностью. К тому же подобранный на замену насос меньшей мощности, чем установленный на сегодняшний момент. Экономия будет складываться из более высоких напорно-расходных характеристик и меньшей мощности агрегата.

Насос был введен в эксплуатацию в 1984 году. Гарантийный срок эксплуатации насоса не менее 2 лет. По состоянию на 18.10.2016г. насос работает 32 года. За это время насос неоднократно ремонтировался, составляющие элементы постоянно менялись. Техническое обследование проводится 1 раз в 3 месяца, при необходимости производится текущий ремонт. Капитальный ремонт проводится 1 раз в два года.

Перечень мероприятий инвестиционной программы

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. без НДС | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Прогнозные индексы цен Минэкономразвития России |  |  | 1,065 | 1,062 | 1,047 |
| Модернизация существующих объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Артскважина №1, г. Александров, Северный водозабор. Свидетельство от 22.08.2012 года Серия:33АЛ№442424) | 185,037 |  | 185,037 |  |
| 2 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Скважина №2, г. Александров, Северный водозабор. Свидетельство от 18.09.2012года, Серия:33АЛ№442411) | 185,037 |  | 185,037 |  |
| 3 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Артскважина №5, г. Александров, Северный водозабор. Свидетельство от 22.08.2012года. Серия:33АЛ№442410) | 185,037 |  | 185,037 |  |
| 4 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 8-25-150 на насос CRS 8-25/8-15 нрк (Артскважина №2, г. Александров, ул. Новинская. Свидетельство от 22.08.2012года. Серия:33АЛ№442414) | 85,280 |  | 85,280 |  |
| 5 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Скважина водопроводной насосной станции, г. Александров, ул. Первомайская, Свидетельство от 22.08.2012года, Серия:№33АЛ№442408) | 185,037 |  | 185,037 |  |
| 6 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина № 4д, г. Александров, Южный водозабор. Свидетельство от 22.08.2012года Серия:33АЛ442409) | 335,124 |  | 335,124 |  |
| 7 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина №5, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012года. Серия:33АЛ№442406) | 350,875 |  |  | 350,875 |
| 8 | Замена скважинного насоса №4 ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина №4, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012года, Серия:33АЛ№442425) | 350,875 |  |  | 350,875 |
| 9 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Артскважина № 1, г. Александров, Южный водозабор. Свидетельство от 27.08.12г. Серия33АЛ№429611) | 193,733 |  |  | 193,733 |
| 10 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Скважина №1д, г. Александров Южный водозабор. Свидетельство от 27.08.12года. Серия33АЛ№429615) | 193,733 |  |  | 193,733 |
| 11 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Артскважина №6, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 27.08.2012года, Серия:33АЛ№429612) | 193,733 |  |  | 193,733 |
| 12 | Замена насоса № 2 СД450/90, на насос Grundfos NK 150-400/431 A2-F-A-E-BAQE ib (Водопроводная насосная станция, г. Александров, Северный водозабор, инвентарный №279) | 1772,625 | 1772,625 |  |  |
| 13 | Установка частотного преобразователя CUE 3x380-500V IP54 D1h 132kW 260A 110 кВт (Водопроводная насосная станция, г. Александров, Северный водозабор, инвентарный №279) | 767,327 | 767,327 |  |  |
| Всего инвестиций за период, тыс. руб. (без НДС) в т. ч.: |  | 4983,453 | 2539,952 | 1160,552 | 1282,949 |
| Собственные средства регулируемой организации (капитальные вложения из прибыли), тыс. руб. (без. НДС) |  | 4983,453 | 2539,952 | 1160,552 | 1282,949 |

3. Плановый процент износа и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения

По состоянию на 29.04.2016 г. общий износ элементов системы водоснабжения согласно остаточной балансовой стоимости составляет 77,9%.

Плановый процент износа в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в 2017-2019 гг. составит 63,6 %

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию

График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию, представлен в Таблице 2.

График реализации мероприятий инвестиционной программы,

включая график ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед.изм. | Объемные показатели, всего | График реализация мероприятий по годам |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Артскважина №1, г. Александров, Северный водозабор. Свидетельство от 22.08.2012 года Серия:33АЛ№442424) | ед. | 1 |  | 1 |  | 2018 |
| 2 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Скважина №2, г. Александров, Северный водозабор. Свидетельство от 18.09.2012года, Серия:33АЛ№442411) | ед. | 1 |  | 1 |  | 2018 |
| 3 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Артскважина №5, г. Александров, Северный водозабор. Свидетельство от 22.08.2012года. Серия:33АЛ№442410) | ед. | 1 |  | 1 |  | 2018 |
| 4 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 8-25-150 на насос CRS 8-25/8-15 нрк (Артскважина №2, г. Александров, ул. Новинская. Свидетельство от 22.08.2012года. Серия:33АЛ№442414) | ед. | 1 |  | 1 |  | 2018 |
| 5 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Скважина водопроводной насосной станции, г. Александров, ул. Первомайская, Свидетельство от 22.08.2012года, Серия:№33АЛ№442408) | ед. | 1 |  | 1 |  | 2018 |
| 6 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина № 4д, г. Александров, Южный водозабор. Свидетельство от 22.08.2012года Серия:33АЛ442409) | ед. | 1 |  | 1 |  | 2018 |
| 7 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина №5, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012года. Серия:33АЛ№442406) | ед. | 1 |  |  | 1 | 2019 |
| 8 | Замена скважинного насоса №4 ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина №4, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012года, Серия:33АЛ№442425) | ед. | 1 |  |  | 1 | 2019 |
| 9 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Артскважина № 1, г. Александров, Южный водозабор. Свидетельство от 27.08.12г. Серия33АЛ№429611) | ед. | 1 |  |  | 1 | 2019 |
| 10 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Скважина №1д, г. Александров Южный водозабор. Свидетельство от 27.08.12года. Серия33АЛ№429615) | ед. | 1 |  |  | 1 | 2019 |
| 11 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5-45 нрк (Артскважина №6, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 27.08.2012года, Серия:33АЛ№429612) | ед. | 1 |  |  | 1 | 2019 |
| 12 | Замена насоса № 2 СД450/90, на насос Grundfos NK 150-400/431 A2-F-A-E-BAQE ib (Водопроводная насосная станция, г. Александров, Северный водозабор, инвентарный №279) | ед. | 1 | 1 |  |  | 2017 |
| 13 | Установка частотного преобразователя CUE 3x380-500V IP54 D1h 132kW 260A 110 кВт (Водопроводная насосная станция, г. Александров, Северный водозабор, инвентарный №279) |  |  | 1 |  |  | 2017 |

5. Источники финансирования инвестиционной программы

Источники финансирования  Программы установлены с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, рассчитанных  с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2017-2018 г., остальные периоды  - по прогнозным индексам-дефляторам до 2030 года.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Программы, согласно Федеральному закону от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» обеспечиваются за счет расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли ООО «Александров Водоканал».

Объемы финансирования по годам реализации программы представлены в Таблице 3.

Источники финансирования инвестиционной программы

Таблица 3

| № п/п | Статья расходов | Ед.изм. | Величина финансовых потребностей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации проекта |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. (НДС не облагается) | 4983,453 | 2539,952 | 1160,552 | 1282,949 |
|  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |
| 1. | Собственные средства всего, в т.ч. |  | 4983,453 | 2539,952 | 1160,552 | 1282,949 |
| 1.1. | Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | тыс. руб. | 4983,453 | 2539,952 | 1160,552 | 1282,949 |
| 2. | Привлеченные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетные средства | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Предполагаемая экономия (в натуральном и денежном выражении) от реализации каждого мероприятия инвестиционной программы ООО «Александров Водоканал» на 2017-2019 гг.  представлена в таблице 4.

Предполагаемая экономия (в натуральном и денежном выражении)

от реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Александров Водоканал» на 2017 -2019 гг.

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Показатель | Единица измерения | Предполагаемая экономия (в натуральном и денежном выражении) по годам |  |  | Срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Предполагаемый рост тарифа на электроэнергию в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ, разработанного Минэкономразвития России |  |  |  | 4,6 | 4,93 | 5,28 |  |
|  | Модернизация существующих объектов централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (Артскважина 1 водозабор Северный. Свидетельство от 22.08.2012 года Серия:33АЛ№442424) | Электроэнергия | тыс. кВт*ч |  | 11,43 | 11,43 | 3,05 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 56,33 | 60,33 |  |
| 2 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (Скважина №2, г. Александров, Северный водозабор, Свидетельство от 18.09.2012года, Серия:33АЛ№442411) | Электроэнергия | тыс. кВт*ч |  | 10,60 | 10,60 | 3,27 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 52,21 | 55,92 |  |
| 3 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк( Артскважина №5, г. Александров, Северный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012года. Серия:33АЛ№442410) | Электроэнергия | тыс. кВт*ч |  | 10,84 | 10,84 | 3,20 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 53,42 | 57,21 |  |
| 4 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 8-25-150 на насос CRS 8-25/8-15 нрк (артскважина №2, г. Александров, ул. Новинская. Свидетельство от 22.08.2012года. Серия:33АЛ№442414) | Электроэнергия | тыс. кВт*ч |  | 6,69 | 6,69 | 2,45 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 32,96 | 35,30 |  |
| 5 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (Скважина водопроводной насосной станции, г. Александров, ул. Первомайская, Свидетельство от 22.08.2012года, Серия:№33АЛ№442408) | Электроэнергия | тыс. кВт*ч |  | 3,39 | 3,39 | 8,44 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 16,72 | 17,91 |  |
| 6 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (артскважина 4д, г. Александров, водозабор Южный. Свидетельство от 22.08.2012года Серия:33АЛ442425) | Электроэнергия | тыс. кВт*ч |  | 6,49 | 6,49 | 8,12 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 31,97 | 34,24 |  |
| 7 | Замена скажинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина №5, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012года. Серия:33АЛ№442406) | Электроэнергия | тыс. кВт*ч |  |  | 23,64 | 2,65 |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 124,75 |  |
| 8 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина №4, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012года, Серия:33АЛ№442425) | Электроэнергия | тыс. кВт*ч |  |  | 7,60 | 7,04 |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 40,12 |  |
| 9 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (скважина 1 водозабор Южный. Свидетельство от 27.08.12г. Серия33АЛ№429611) | Электроэнергия | тыс. кВт*ч |  |  | 2,26 | 11,18 |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 11,92 |  |
| 10 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (Скважина №1д, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 27.08.12г. Серия:33АЛ№429615) | Электроэнергия | тыс. кВт*ч |  |  | 2,28 | 11,11 |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 12,02 |  |
| 11 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (Артскважина №6, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 27.08.2012года, Серия:33АЛ№429612) | Электроэнергия | тыс. кВт*ч |  |  | 7,99 | 4,11 |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 42,15 |  |
| 12 | Замена насоса № 2 СД450/90, на насос Grundfos NK 150-400/431 A2-F-A-E-BAQE ib (Водопроводная насосная станция, г. Александров, Северный водозабор, инвентарный №279) | Электроэнергия | тыс. кВт*ч | 35,89 | 35,89 | 35,89 | 8,26 |
|  |  |  | тыс. руб. | 165,06 | 176,78 | 189,34 |  |
| 13 | Установка частотного преобразователя CUE 3x380-500V IP54 D1h 132kW 260A 110 кВт (Водопроводная насосная станция, г. Александров, Северный водозабор, инвентарный №279) | Электроэнергия | тыс. кВт*ч | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 11,35 |
|  |  |  | тыс. руб. | 46,22 | 49,50 | 53,01 |  |

Расчет эффективности инвестирования средств произведен путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и  расходов на реализацию инвестиционной программы (таблица 5)

Расчет эффективности инвестирования средств

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия/адрес объекта | Затраты на реализацию мероприятий |  |  | Снижение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (удельный расход электроэнергии на подъем воды) |  | тыс. руб. |  |  | кВт*ч./куб.м. |  |  |
| 1 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (Артскважина 1 водозабор Северный. Свидетельство от 22.08.2012 года Серия:33АЛ№442424) |  | 185,04 |  |  | 0,0021 |  |
| 2 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (Скважина №2, г. Александров, Северный водозабор, Свидетельство от 18.09.2012года, Серия:33АЛ№442411) |  | 185,04 |  |  | 0,002 |  |
| 3 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк( Артскважина №5, г. Александров, Северный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012года. Серия:33АЛ№442410) |  | 185,04 |  |  | 0,0020 |  |
| 4 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 8-25-150 на насос CRS 8-25/8-15 нрк (артскважина №2, г. Александров, ул. Новинская. Свидетельство от 22.08.2012года. Серия:33АЛ№442414) |  | 85,28 |  |  | 0,0013 |  |
| 5 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (Скважина водопроводной насосной станции, г. Александров, ул. Первомайская, Свидетельство от 22.08.2012года, Серия:№33АЛ№442408) |  | 185,04 |  |  | 0,0006 |  |
| 6 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (артскважина 4д, г. Александров, водозабор Южный. Свидетельство от 22.08.2012года Серия:33АЛ442425) |  | 335,12 |  |  | 0,0012 |  |
| 7 | Замена скажинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина №5, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012года. Серия:33АЛ№442406) |  |  | 350,88 |  |  | 0,0044 |
| 8 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 12-160-140 на насос CRS 12-160/4-90 нро (Артскважина №4, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 22.08.2012года, Серия:33АЛ№442425) |  |  | 350,88 |  |  | 0,0014 |
| 9 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (скважина 1 водозабор Южный. Свидетельство от 27.08.12г. Серия33АЛ№429611) |  |  | 193,73 |  |  | 0,0004 |
| 10 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (Скважина №1д, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 27.08.12г. Серия:33АЛ№429615) |  |  | 193,73 |  |  | 0,0004 |
| 11 | Замена скважинного насоса ЭЦВ 10-65-150 на насос CRS 10-65/5А-45 нрк (Артскважина №6, г. Александров, Южный водозабор, Свидетельство от 27.08.2012года, Серия:33АЛ№429612) |  |  | 193,73 |  |  | 0,0015 |
| 12 | Замена насоса № 2 СД450/90, на насос Grundfos NK 150-400/431 A2-F-A-E-BAQE ib (Водопроводная насосная станция, г. Александров, Северный водозабор, инвентарный №279) | 1772,62 |  |  | 0,0067 |  |  |
| 13 | Установка частотного преобразователя CUE 3x380-500V IP54 D1h 132kW 260A 110 кВт (Водопроводная насосная станция, г. Александров, Северный водозабор, инвентарный №279) | 767,33 |  |  | 0,0019 |  |  |
| Итого |  | 2539,95 | 1160,55 | 1282,95 | 0,0086 | 0,0093 | 0,0082 |

| Целевой индикатор | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели энергетической эффективности централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (удельный расход электроэнергии на подъем воды) | кВт*ч./куб.м. | 0,784 | 0,775 | 0,766 |
| Затраты на реализацию мероприятий | тыс. руб. | 2539,951 | 1160,55 | 1282,95 |

7. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

Калькуляция расходов ООО «Александров Водоканал» в сфере  водоснабжения питьевая вода с учетом расходов на реализации мероприятий инвестиционной программы в таблице 6.

Калькуляция расходов ООО «Александров Водоканал» в сфере  водоснабжения питьевая вода с учетом расходов на реализации мероприятий инвестиционной программы

Таблица 6

| № п/п | Наименование | Единица измерений | Очередной год (i) 2017 | Индексы | Очередной год (i) 2018 | Индексы | Очередной год (i) 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| 1 | Водоподготовка (подъем воды) | тыс.куб.м | 5 290,78 |  | 5 290,78 |  | 5 290,78 |
| 2 | Принято воды со стороны | тыс.куб.м |  |  |  |  |  |
|  | Объем воды, прошедшей водоподготовку (справочно) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Транспортировка воды | тыс.куб.м | 5 015,78 |  | 5 015,78 |  | 5 015,78 |
| 3.1 | Потребление на собственные нужды (технологические нужды и хоз.бытовые) | тыс.куб.м | 275,00 |  | 275,00 |  | 275,00 |
|  | в % от (п. 1 + п. 2) |  | 5,20 |  | 5,20 |  | 5,20 |
| 3.2 | Потери воды | тыс.куб.м | 715,00 |  | 715,00 |  | 715,00 |
|  | в % от (п. 1 + п. 2 -п. 3.1.) |  | 14,26 |  | 14,26 |  | 14,26 |
| 4 | Отпуск питьевой воды, отпущенной из сети (реализация): | тыс.куб.м | 4 300,78 |  | 4 300,78 |  | 4 300,78 |
|  | в т.ч. а) населению |  | 2 070,93 |  | 2 070,93 |  | 2 070,93 |
|  | б) прочим потребителям |  | 2 135,55 |  | 2 135,55 |  | 2 135,55 |
|  | в) бюджетной сфере |  | 91,25 |  | 91,25 |  | 91,25 |
|  | г) другим отраслям предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | д) другим водопроводам |  | 3,05 |  | 3,05 |  | 3,05 |
| Подъем воды, всего: |  | тыс. руб. | 33 980,64 |  | 36 298,23 |  | 38 635,24 |
| 1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 30 632,55 |  | 32 756,37 |  | 34 937,39 |
| 2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 3 125,28 |  | 3 319,05 |  | 3 475,05 |
| 3 | Амортизация | тыс. руб. | 222,81 |  | 222,81 |  | 222,81 |
| Очистка воды, всего: |  | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 | Амортизация | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Транспортировка воды, всего: |  | тыс. руб. | 15 015,02 |  | 15 915,69 |  | 16 640,79 |
| 1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 3 122,66 |  | 3 316,27 |  | 3 472,13 |
| 2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 11 404,24 |  | 12 111,30 |  | 12 680,53 |
| 3 | Амортизация | тыс. руб. | 488,12 |  | 488,12 |  | 488,12 |
| 4 | Холодная вода (покупная) | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 5 | Административные расходы | тыс. руб. | 10 541,61 |  | 11 195,19 |  | 11 721,36 |
| 6 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 6.1. | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (технологическое оборудование водоснабжения) | тыс. руб. | 988,42 |  | 988,42 |  | 988,42 |
| 7.1. | Аренда имущества | тыс. руб. | 988,42 |  | 988,42 |  | 988,42 |
| 8 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 2 668,52 |  | 2 326,52 |  | 2 359,43 |
| 8.1. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 681,11 |  | 339,12 |  | 372,02 |
| 8.2. | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,64 |  | 0,64 |  | 0,64 |
| 8.3. | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Водный налог | тыс. руб. | 1 982,85 |  | 1 982,85 |  | 1 982,85 |
| 8.5. | Земельный налог | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Транспортный налог | тыс. руб. | 3,91 |  | 3,91 |  | 3,91 |
| 9 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 2 724,45 |  | 1 356,49 |  | 1 488,10 |
| 9.1. | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 2 539,95 |  | 1 160,55 |  | 1 282,95 |
| 9.3. | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с п.п. 3 п. 31 Методических указаний (со страховыми взносами) | тыс. руб. | 184,50 | 1,062 | 195,94 | 1,047 | 205,15 |
| 10 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 3 159,71 |  | 3 336,20 |  | 3 517,26 |
|  | Всего электроэнергии (на производство воды) | тыс. руб. | 24 956,05 |  | 26 727,93 |  | 28 625,61 |
|  | Всего электроэнергии | тыс.кВт.ч. | 5 363,74 |  | 5 363,74 |  | 5 363,74 |
|  | цена за 1 кВт/ч | руб. | 4,65 |  | 4,98 |  | 5,34 |
|  | удельная норма расхода на 1 м³ | кВт/ч | 1,01 |  | 1,01 |  | 1,01 |
|  | Всего ФОТ | тыс. руб. | 12 773,51 |  | 13 565,47 |  | 14 203,05 |
|  | Всего численность | чел. | 54,30 |  | 54,30 |  | 54,30 |
|  | Средняя зарплата в мес. | руб. | 19 603,30 |  | 20 818,71 |  | 21 797,18 |
|  | Страховые взносы, всего | тыс. руб. | 3 857,60 |  | 4 096,77 |  | 4 289,32 |
| 11 | Итого НВВ, в том числе: | тыс. руб. | 69 078,37 |  | 71 416,75 |  | 75 350,60 |
| 11.1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 62 483,28 |  | 66 013,13 |  | 69 634,31 |
| 11.1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | 33 870,29 |  | 35 970,25 |  | 37 660,85 |
| 11.1.2. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 24 956,05 |  | 26 727,93 |  | 28 625,61 |
| 11.1.3. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 3 656,94 |  | 3 314,95 |  | 3 347,85 |
| 11.2. | Амортизация | тыс. руб. | 710,93 |  | 710,93 |  | 710,93 |
| 11.3. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 2 724,45 |  | 1 356,49 |  | 1 488,10 |
| 11.4. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 3 159,71 |  | 3 336,20 |  | 3 517,26 |
| 12 | Итого НВВ | тыс. руб. | 69 078,37 |  | 71 416,75 |  | 75 350,60 |
| 13 | Тариф за 1 м³ воды | руб. | 16,06 |  | 16,61 |  | 17,52 |
|  | Темп роста тарифа |  | 119,3% |  | 103,4% |  | 105,5% |

8.  Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

Программа энергосбережения ООО «Александров Водоканал» на 2017 – 2019 гг. представлена в Приложении 1.

Контроль качества питьевой воды на водозаборах, одиночных скважинах, а также разводящей сети осуществляет в соответствии с программой ведения мониторинга подземных вод и окружающей природной среды на эксплуатируемом месторождении «Александровское» подземных вод для ООО «Александров Водоканал».

9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоотведения, являющихся предметом данной инвестиционной программы, не установлены.

10. Отчет об исполнении инвестиционной программы

В связи с отсутствием ранее разработанных инвестиционных программ отчеты об исполнении инвестиционных программ не представлены (отсутствуют).

11. Мероприятия, включенные в концессионные соглашения

В связи с отсутствием заключенных ООО «Александров Водоканал» концессионных соглашений дополнительные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоснабжения в настоящую инвестиционную программу не включены.