АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» ноября 2017 г.										№ 19

Об утверждении инвестиционной программы

МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач в сфере

водоотведения г. Киржач на 2018-2022 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 14.02.2006 № 95,   п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить инвестиционную программу МУП ВКХ «Водоканал»               г. Киржач в сфере водоотведения г. Киржач на 2018-2022 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Е.Н. Семёнову.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                         Г.С. Серёгин

Приложение

к постановлению департамента

жилищно-коммунального хозяйства

администрации Владимирской области

от 30.11.2017 г. № 19

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

в сфере водоотведения г. Киржач на 2018-2022 годы

- Паспорт инвестиционной программы МУП ВКХ «Водоканал» на 2018-2022 гг.

| Наименование программы | Инвестиционная программа в сфере водоотведения г. Киржач на 2018-2022 гг. |
| --- | --- |
| Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу | Администрация города г. Киржач Киржачского района, 601021, Владимирская обл., г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Пушкина, д. 8б |
| Регулируемая организация, в отношение которой разрабатывается инвестиционная программа, основной разработчик программы | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно - канализационного хозяйства МУП «Водоканал» 601010, Владимирская область, г. Киржач, улица Фрунзе, д. 2а Директор – Деркачев Александр Сергеевич, тел. 8(49237) 2-06-28 |
| Уполномоченный орган администрации Владимирской области, утверждающий инвестиционную программу | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области; 600017, г. Владимир, ул. Мира, дом № 29 |
| Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц | Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области 600009, г. Владимир, ул. Каманина, 31 Заместитель директора департамента – Шатрун Ирина Борисовна Тел. (4922) 53-06-26 |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля сточных вод, неподвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Доля проб сточных воды не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, , в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества сточных вод | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | Квт.ч/куб.м | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | Квт.ч/куб.м | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |

Расчет плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоотведения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 1

| № П\П | Наименование показателей | Ед. изм. | Плановые показатели | Расчет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения: |
| 1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год 2018 год | ед/км | 0 | Пн = Ка/п : Lсети | Пн - фактическое значение показателя надёжности и бесперебойности Ка/п – кол-во аварий на канализационных сетях Lсети - протяжённость канализационных сетей |
|  | 2019 год | ед/км | 0 | Пн = Ка/п : Lсети | Пн - фактическое значение показателя надёжности и бесперебойности Ка/п – кол-во аварий на канализационных сетях Lсети - протяжённость канализационных сетей |
|  | 2020 год | ед/км | 0 | Пн = Ка/п : Lсети | Пн - фактическое значение показателя надёжности и бесперебойности Ка/п – кол-во аварий на канализационных сетях Lсети - протяжённость канализационных сетей |
|  | 2021 год | ед/км | 0 | Пн = Ка/п : Lсети | Пн - фактическое значение показателя надёжности и бесперебойности Ка/п – кол-во аварий на канализационных сетях Lсети - протяжённость канализационных сетей |
|  | 2022 год | ед/км | 0 | Пн = Ка/п : Lсети | Пн - фактическое значение показателя надёжности и бесперебойности Ка/п – кол-во аварий на канализационных сетях Lсети - протяжённость канализационных сетей |
| 2. | Показатели качества сточных вод |
| 2.1 | Доля сточных вод, неподвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 2018 год | % | 0 | Дпс = Кнп : Кп* 100%=0:=0*100%= 0% | Дпс - кол-во проб не соответствующих установленным требованиям ( %) Кнп - кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп - общее количество отобранных проб |
|  | 2019 год | % | 0 | Дпс = Кнп : Кп* 100%=0:=0*100%= 0% | Дпс - кол-во проб не соответствующих установленным требованиям ( %) Кнп - кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп - общее количество отобранных проб |
|  | 2020 год | % | 0 | Дпс = Кнп : Кп* 100%=0:=0*100%= 0% | Дпс - кол-во проб не соответствующих установленным требованиям ( %) Кнп - кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп - общее количество отобранных проб |
|  | 2021 год | % | 0 | Дпс = Кнп : Кп* 100%=0:=0*100%= 0% | Дпс - кол-во проб не соответствующих установленным требованиям ( %) Кнп - кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп - общее количество отобранных проб |
|  | 2022 год | % | 0 | Дпс = Кнп : Кп* 100%=0:=0*100%= 0% | Дпс - кол-во проб не соответствующих установленным требованиям ( %) Кнп - кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп - общее количество отобранных проб |
| 2.2 | Доля проб сточных воды не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества сточных вод 2018 | % | 0 | Дпрс = Кпрс : Кп * 100%=0:4*100%=0% | Дпрс- кол-во проб не соответствующих установленным требованиям ( % ) Кпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп - общее кол-во отобранных проб |
|  | 2019 | % | 0 | Дпрс = Кпрс : Кп * 100%=0:4*100%=0% | Дпрс- кол-во проб не соответствующих установленным требованиям ( % ) Кпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп - общее кол-во отобранных проб |
|  | 2020 | % | 0 | Дпрс = Кпрс : Кп * 100%=0:4*100%=0% | Дпрс- кол-во проб не соответствующих установленным требованиям ( % ) Кпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп - общее кол-во отобранных проб |
|  | 2021 | % | 0 | Дпрс = Кпрс : Кп * 100%=0:4*100%=0% | Дпрс- кол-во проб не соответствующих установленным требованиям ( % ) Кпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп - общее кол-во отобранных проб |
|  | 2022 | % | 0 | Дпрс = Кпрс : Кп * 100%=0:96*100%=0% | Дпрс- кол-во проб не соответствующих установленным требованиям ( % ) Кпрс – кол-во проб не соответствующих установленным требованиям Кп - общее кол-во отобранных проб |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 2018год | Квт.ч/куб.м | 0,10 | Уpn=Кэ/Vобщ. 98,88:976=0,1 | Кэ-общее кол-во электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе в тыс.квт/ч Vобщ.- общий объем сточных вод, в отношении которой осуществляется очистка. тыс.м3 |
|  | 2019год | Квт.ч/куб.м | 0,10 | Уpn=Кэ/Vобщ. 94,15:976=0,10 |  |
|  | 2020год | Квт.ч/куб.м | 0,09 | Уpn=Кэ/Vобщ. 88,63:976,0=0,09 |  |
|  | 2021год | Квт.ч/куб.м | 0,09 | Уpn=Кэ/Vобщ. |  |
|  | 2022год | Квт.ч/куб.м | 0,09 | Уpn=Кэ/Vобщ. |  |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 2018год | Квт.ч/куб.м | 0,49 | Уpn=Кэ/Vобщ. =481,6:976=0,49 | Кэ-общее кол-во электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе в тыс.квт/ч Vобщ.- общий объем сточных вод, в отношении которой осуществляется очистка. тыс.м3 |
|  | 2019год | Квт.ч/куб.м | 0,49 | Уpn=Кэ/Vобщ. 475,14:976=0,49 | Кэ-общее кол-во электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе тыс.квт/ч Vобщ.- общий объем сточных вод, в отношении которой осуществляется очистка. тыс.м3 |
|  | 2020год | Квт.ч/куб.м | 0,48 | Уpn=Кэ/Vобщ. 473:976=0,48 | Кэ-общее кол-во электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе тыс.квт/ч Vобщ.- общий объем сточных вод, в отношении которой осуществляется очистка. тыс.м3 |
|  | 2021год | Квт.ч/куб.м | 0,48 | Уpn=Кэ/Vобщ. | Кэ-общее кол-во электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе тыс.квт/ч Vобщ.- общий объем сточных вод, в отношении которой осуществляется очистка. тыс.м3 |
|  | 2022год | Квт.ч/куб.м | 0,48 | Уpn=Кэ/Vобщ. | Кэ-общее кол-во электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе тыс.квт/ч Vобщ.- общий объем сточных вод, в отношении которой осуществляется очистка. тыс.м3 |

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеры расходов на строительство, модернизации и реконструкции каждого из объектов централизованной системы водоотведения, предусмотренных мероприятиями, описания и место расположение строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованной системы водоотведения, обеспечивающих однозначную и идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия

2.1 Перечень мероприятий инвестиционной программы

В рамках реализации мероприятий по строительству новых объектов и  модернизации  объектов централизованной системы водоотведения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач планируется осуществить:

Таблица 2

| №№ | Название мероприятия | Адрес местонахождения | Объемы в натуральном выражении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сети самотечного коллектора по улице Свобода протяженностью 0,22 км | от жилого дома № 33 по улице Свобода до дома № 49 по улице Свобода | 0,22 км |
| 2 | Замена сети напорного коллектора от КНС по ул. Молодежная до очистных сооружений протяженностью 1,325 км | от КНС по ул. Молодежная до очистных сооружений | 1,325 км |
| 3 | Замена двух канализационных насосов на насосы марки СМ 200-150-400/4 на КНС по ул. Молодежная | Улица Молодежная, д. № 3 | 2 насоса СМ200-150-400/4 с эл.двигателем 110квт/1500об/мин (400 м3/час. 50 м водяного столба) |

Распределение мероприятий по группам в соответствии с пунктом 10.1 постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» представлены в таблице 3.

Перечень мероприятий инвестиционной программы МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 3

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание место расположения объекта | Основные технические характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Всего | В том числе по годам |
|  |  |  |  |  |  | До реализации | После реализации |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Группа1 Строительство, модернизация (или) реконструкция объектов систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
|  | 1.1Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
| 1.1.1 | Строительство сети самотечного коллектора по улице Свобода протяженностью 0,22 км | Подключение потребителей на строительство сети | от жилого дома № 33 по улице Свобода до дома № 49 по улице Свобода | пропускная способность /диаметр/протяженность/материал | м3.час/мм/м | - | 86,8/160/220 | 2018 | 2019 | 447,1 | 223,8 | 223,3 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | 1.2 Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением систем водоотведения) |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по 1 группе | 447,1 | 223,8 | 223,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Группа 2 Строительство новых объектов системы централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов |
|  | 2.1 Строительство новых систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2 Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением систем водоотведения) |
| 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Группа 3 Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
|  | 3.1 Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Замена сети напорного коллектора от КНС по ул. Молодежная до очистных сооружений протяженностью 1,325 км | Повышение энергоэффективности объекта | от КНС по ул. Молодежная до очистных сооружений | пропускная способность /диаметр/протяженность/материал | м3.час/мм/м | 252,7/273/1325 | 336,5/ 315/1325 | 2015 | 2022 | 3675,5 | 733,0 | 730,9 | 739,3 | 735,1 | 737,2 |
| 3.1.2 | Замена двух канализационных насосов на насосы марки СМ 200-150-400/4 на КНС по ул. Молодежная | Стабилизация давления в сети водоотведения | Улица Молодежная, д. № 3 | мощность | атм | 5,0 | 5,0 | 2018 | 2018 | 407,3 | 407,3 |  |  |  |  |
|  | Всего по группе 3 | 4082,8 | 1140,3 | 730,9 | 739,3 | 735,1 | 737,2 |
|  | Итого по программе | 4529,9 | 1364,1 | 954,2 | 739,3 | 735,1 | 737,2 |

Источники финансирования инвестиционной программы

в сфере водоотведения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

(в ценах 2017 года)

Таблица 4

| №№ | Наименование работ | Источник финансирования | Всего тыс.руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Водоотведение-всего, в том числе | Тариф на подключение (ТП) | 1762,8 | 353,1 | 354,3 | 350,4 | 353,0 | 352,0 |
|  |  | Бюджет местный (Б-местный) | 2562,5 | 952,3 | 561,4 | 351,0 | 348,4 | 349,4 |
|  |  | Всего | 4325,3 | 1305,4 | 915,7 | 701,4 | 701,4 | 701,4 |
| 1.1 | Работы по строительству канализационных сетей | ТП | 428,5 | 214,2 | 214,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Б-местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего | 428,5 | 214,2 | 214,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Строительство сети самотечного коллектора по улице Свобода протяженностью 0,22 км | ТП | 428,5 | 214,2 | 214,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Б-местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего | 428,5 | 214,2 | 214,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Работы по модернизации существующих сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры | ТП | 1334,3 | 138,9 | 140,0 | 350,4 | 353,0 | 352,0 |
|  |  | Б-местный | 2562,5 | 952,3 | 561,4 | 351,0 | 348,4 | 349,4 |
|  |  | Всего | 3896,8 | 1091,2 | 701,4 | 701,4 | 701,4 | 701,4 |
| 2.1.1 | Замена сети напорного коллектора от КНС по ул. Молодежная до очистных сооружений протяженностью 1,325 км | ТП | 1334,3 | 138,9 | 140,0 | 350,4 | 353,0 | 352,0 |
|  |  | Б-местный | 2172,7 | 562,5 | 561,4 | 351,0 | 348,4 | 349,4 |
|  |  | Всего | 3507,0 | 701,4 | 701,4 | 701,4 | 701,4 | 701,4 |
| 2.1.2 | Замена двух канализационных насосов на насосы марки СМ 200-150-400/4 на КНС по ул. Молодежная | ТП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Б-местный | 389,8 | 389,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего | 389,8 | 389,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. Краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости.

МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач является организацией, эксплуатирующей объекты централизованной системы водоотведения                г. Киржач. Данные по характеристике сетей водоотведения представлены в таблице 5.

Данные по характеристике сетей водоотведения, эксплуатируемых МУП ВКХ «Водоканал г. Киржач

Таблица 5

|  | год ввода | мат-л | диам. мм | ко-во(м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул.Крутая |  |  |  |  |
| от кол.кк92 до кол.кк98 | 1980 | керамика | 100 | 200 |
| ул.Гагарина |  |  |  |  |
| от кол.кк98 до кол.кк101 | 1980 | керамика | 150 | 70 |
| от кол.кк98 до кол.кк117 | 1980 | керамика | 200 | 506 |
| от кол.к505 до кол.кк148 |  | керамика | 150 | 270 |
| от кол.кк484 до кол.кк148 |  | керамика | 200 | 250 |
| ул.Чехова |  |  |  |  |
| от кол.кк117 до кнс ул.Свобода | 1980 | керамика | 200 | 450 |
| от кол.кк124 до кол.кк132-А | 1980 | керамика | 150 | 150 |
| от кол.кк132 до кол.кк131 | 1980 | керамика | 150 | 140 |
| от кол.кк135 до кол.кк138-А | 1980 | керамика | 150 | 80 |
| от кол.кк145 до кол.кк149 | 1980 | керамика | 150 | 90 |
| от кол.кк156 до кол.кк149 | 1980 | керамика | 300 | 320 |
| Ул.Морозовская |  |  |  |  |
| от кол.кк177 до кол.кк185 |  | керамика | 200 | 400 |
| от кол.ЦРБ до кол.кк185 |  | керамика | 200 | 350 |
| от кол.кк13 до кол.кк185 |  | чугун | 300 | 240 |
| ул.Ленинградская |  |  |  |  |
| от кол.кк20 до кол.кк8 |  | чугун | 200 | 200 |
| от ж.д.№1 до кк 149 |  | чугун | 20090 |  |
| Ул.Первомайская |  |  |  |  |
| от кол.кк228 до кол.кк309 |  | чугун | 150 | 220 |
| от нкк177 до нкк 171 |  | керамика | 100 | 1112 |
| Ул.Приозерная |  |  |  |  |
| от кол.кк237 до кол.кк243 |  | чугун | 150 | 190 |
| от кол.кк267 до кол.кк243 |  | керамика | 300 | 190 |
| ул.Денисенко |  |  |  |  |
| от кол.к24 до кол.кк262 |  | ПВХ | 150 | 230 |
| от кол.к252 до кол.кк240 |  | чугун | 150 | 150 |
| Ул.Заводская |  |  |  |  |
| от кол.к225 до кол.кк209 |  | керамика | 150 | 350 |
| Ул.Владимирская |  |  |  |  |
| от кол.к267 до кол.кк213 |  | керамика | 300 | 600 |
| ул.Рыженкова |  |  |  |  |
| от кол.кк44 до КНС ул.Серегина |  | бетон | 500 | 1390 |
| Ул.Гастелло |  |  |  |  |
| от кол.кк34 до кол.кк44 |  | керамика | 300 | 505 |
| Ул.Больничный проезд |  |  |  |  |
| от кол.кк1 до кол.кк12 |  | чугун | 250 | 350 |
| Ул.Советская |  |  |  |  |
| от кол.кк458 до КНС ул.Советская |  | чугун | 200 | 909 |
| Ул.Серегина |  |  |  |  |
| от кол.кк148 до КНС ул.Серегина |  | керамика | 200 | 835 |
| ул.Некрасовская |  |  |  |  |
| от кол.кк74 до кк 65 |  | азбестцемент | 300 | 980 |
| ул.Свобода |  |  |  |  |
| от кол.кк 157 до КНС ул.Свобода |  | керамика | 300 | 520 |
| от кол.кк419 до кк 493 |  | керамика | 150 | 270 |
| ул.Пугачева |  |  |  |  |
| от кол.кк298 до кк 294 |  | керамика | 200 | 100 |
| от жилого дома №2 по ул.Пугачева |  | керамика | 200 | 92 |
| ул.Суворова |  |  |  |  |
| от кол. 213 до кк 218 |  | керамика | 300 | 220 |
| Ул.40лет Октября |  |  |  |  |
| от кол.кк34 до кк 221 |  | керамика | 350 | 670 |
| от кол.кк354 до кк 339 |  | керамика | 200 | 300 |
| от кол.кк324 до кк 404 |  | керамика | 200 | 620 |
| ул.Десантников |  |  |  |  |
| от кол.кк208 до кк 472 |  | керамика | 300 | 800 |
| ул.Садовая |  |  |  |  |
| от кол.кк382 до кк 235 |  | керамика | 300 | 1090 |
| от кол.кк378 до кк 396 |  | керамика | 150 | 102 |
| ул.Дзержинского |  |  |  |  |
| от кол.кк221 до кк 287 |  | керамика | 200 | 200 |
| от кол.кк321 до кк 316 |  | керамика | 150 | 160 |
| ул.Самостроевская |  |  |  |  |
| от кол.кк483 до КНС модульная |  | керамика | 200 | 750 |
| Ул.Мичурина |  |  |  |  |
| от кол.кк170 до кк 172 |  | керамика | 200 | 254 |
| Ул.Гайдара |  |  |  |  |
| от кол.кк184 до кк 185 |  | керамика | 200 | 480 |
| от кол.кк288до кк 300 |  | керамика | 200 | 170 |
| от кол.кк304до кк 303 |  | керамика | 200 | 139 |
| ул.Космонавтов |  | керамика | 300 | 1438 |
| Квартал Прибрежный |  |  |  |  |
| от кол.кк208до КНС Молодежная |  | бетон | 500 | 1300 |
| от кол.кк478до кк 499 |  | керамика | 250 | 240 |
| от кол.кк505до кк 508 |  | керамика | 200 | 100 |
| ул.Текстильщиков |  |  |  |  |
| от кол.кк43до кк 36 |  | керамика | 250 | 270 |
| ул.Мичурина |  |  |  |  |
| от кол.кк232до кк 297 |  | корсис | 200 | 410 |
| ул.Томаровича |  | сталь | 150 | 1660 |
| Мкр. Сельхозтехника |  | пнд | 160 | 798 |
| Выпуска от жилых домов до центральной сети канализации |  | сталь | 100-150 | 3684 |
| Напорные канализационные коллектора |  |  |  |  |
| от КНС Свобода до КНС Серегина |  | чугун | 150 | 650 |
| от КНС Молодежная до КНС Серегина |  | чугун | 250 | 5600 |
| от КНС Молодежная до очист.сооружений |  | сталь | 300 | 9300 |
| от КНС Молодежная до КНС Модульная |  | пнд | 110 | 1136 |
| от КНС по ул.Томаровича |  | сталь | 250 | 1200 |
| от модульной КНС по ул. Метленкова |  | Керамика | 250 | 1740 |
| ИТОГО: |  |  |  | 48190 |

Анализ сетей существующей системы водоотведения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач показал следующее:

- обеспечение доступности для потребителей услуг водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, увеличение потребителей централизованного водоотведения, повышение рентабельности работы предприятия;

- обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с генеральным планом г.Киржач;

- имеется значительное количество сетей водоотведения с выработанным нормативным сроком службы. Учитывая возможное нарастание аварийных ситуаций на объектах централизованной системы водоотведения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач для обеспечения надежности и бесперебойности работы системы водоотведения объектов капитального строительства абонентов, необходима реконструкция сетей водоотведения с критическим уровнем износа.

В таблице 6 представлены описание мероприятий инвестиционной программы с обоснованием их актуальности и необходимости.

Характеристика мероприятий инвестиционной программы

Таблица 6

| №№ | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Обоснование необходимости его реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство сети самотечного коллектора по улице Свобода протяженностью 0,22 км | В рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнить строительство нового участка сети централизованного водоотведения протяженностью 0,22 км из труб ПНД диам. 160 мм | Отсутствие системы централизованного водоотведения |
| 2 | Замена сети напорного коллектора от КНС по ул. Молодежная до очистных сооружений протяженностью 1,325 км | В рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнить замену сети напорного коллектора из труб ПНД диам. 315 мм протяженностью 1325 м | Сети напорного коллектора были введены в эксплуатацию в 1969 г. Износ труб составляет 100% |
| 3 | Замена двух канализационных насосов на насосы марки СМ 200-150-400/4 на КНС по ул. Молодежная | В рамках реализации данного мероприятия необходимо выполнить замену двух канализационных насосов на насосы марки СМ 200-150-400/4 с электродвигателем 110кВт/1500об/мин, 400м.куб./час на 50 м водяного столба | Установка данных насосов увеличит мощность насосной станции, улучшить качество оказываемых услуг существующим потребителям и перспективным потребителям услуг водоотведения |

Описание и местоположение строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоотведения

МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 7

| №№ | Наименование объектов | Место расположения объектов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сеть самотечной канализации по улице Свобода протяженностью 220 м | Владимирская область, г. Киржач, ул. Свобода от дома № 33 по ул. Свобода до д. № 49 по ул. Свобода |
| 2 | Сеть напорного коллектора от КНС по ул.Молодежная до очистных сооружений протяженностью 1,325 км | Владимирская область, г.Киржач от КНС по ул.Молодежная, д.№5 до очистных сооружений на юго-западном районе города |
| 3 | Канализационные насосы на КНС по ул. Молодежная | Владимирская область, г.Киржач, КНС по ул.Молодежная, дом №3 |

Основные технические характеристики строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов системы централизованного водоотведения

МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 8

| №№ | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  |  | До реконструкции | После реконструкции |
|  |  | Диаметр/ протяженность мм/м | Год прокладки | Материал | Диаметр/ протяженность мм/м | Год прокладки | Материал |
| 1 | Строительство сети самотечного коллектора по улице Свобода протяженностью 0,22 км | - | - | - | 160/220 110/2800 | 2018- 2019 | полиэтилен (ПНД) |
| 2 | Замена сети напорного коллектора от КНС по ул. Молодежная до очистных сооружений протяженностью 1,325 км | 273/1325 | 1969 | сталь | 315/1125 | 2018-2022 | полиэтилен (ПНД) |
| 5 | Замена двух канализационных насосов на насосы марки СМ 200-150-400/4 на КНС по ул. Молодежная | 2ед. |  |  | 2 ед. 400м3/час | 2018 |  |

3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Под предупреждением террористических угроз на объекте понимается комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска осуществления террористической деятельности, сохранение здоровья и жизни людей, минимизация последствий в случае совершения акта терроризма на объектах централизованной системы водоотведения. Данные работы включает в себя выполнение следующих требований:

1. Поддержание на должном уровне пропускного режима, оснащения объектов современным инженерно-техническим охранным оборудованием (КНС ул. Молодежная – установка видеонаблюдения);

2. Проведение обще профилактических и учебных мероприятий по обучению персонала технике осмотра помещений, выявлению возможных мест закладки взрывных устройств;

3. Наличие планов и отработанных действий по ликвидации угроз природного и техногенного характера, возникших в результате совершенного акта терроризма;

4. Организация защиты информационных сетей объекта, обеспечение информационной безопасности.

4. Плановый процент износа объектов централизованной системы водоотведения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Расчет фактического показателя износа, согласно оборотно-сальдовой ведомости по состоянию на 31.12.2016, и планового показателя износа объектов централизованной системны водоотведения существующих на начало реализации инвестиционной программы представлены в таблице 9.

Расчет показателя износа объектов централизованной системы водоотведения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 9

| №№ | Показатель | Ед. изм | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 (факт) | 2018 (план) | 2019 (план) | 2020 (план) | 2021 (план) | 2022 (план) |
| 1 | Балансовая (первоначальная) стоимость основных производственных фондов на начало периода | тыс. руб. | 28813 | 41539 | 41967 | 41967 | 41967 | 41967 |
| 2 | Ввод основных производственных фондов | тыс. руб. | 4941 | 428 |  |  |  |  |
| 3 | Выбытие основных производственных фондов | тыс. руб. | 555 |  |  |  |  |  |
| 4 | Начисленная амортизация | тыс. руб. | 1468 | 2317 | 2324 | 2324 | 1587 | 1587 |
| 5 | Балансовая стоимость основных производственных фондов на конец периода | тыс. руб. | 33199 | 41539 | 44261 | 44261 | 44261 | 44261 |
| 6 | Среднегодовая стоимость производственных фондов | тыс. руб. | 31006 | 41753 | 41967 | 41967 | 41967 | 41967 |
| 7 | Износ объектов | тыс. руб. | 17450 | 21372 | 23696 | 26020 | 27607 | 29194 |
| 8 | Износ объектов системы централизованного водоснабжения | % | 56,3 | 51,2 | 56,4 | 62 | 65,7 | 69,6 |

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы по годам, с указанием отдельных объектов, планируемых сроков и объемов выполнения работ по строительству новых и модернизации существующих сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры, объемов финансирования мероприятий, а также график ввода отдельных объектов системы централизованного водоотведения в эксплуатацию по годам представлен в таблице 10.

Календарный план-график реализации и ввода в эксплуатацию объектов водоотведения

по МУП ВКХ «Водоканал»

Таблица 10

| №№ | Наименование работ | В денежном выражении (тыс.руб.) | В натуральном выражении (км) | Ввод в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего тыс.руб | В том числе по годам | Всего | В том силе по годам |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Водоотведение всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Работы по строительству канализационных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство сети самотечного коллектора по улице Свобода протяженностью 0,22 км | 447,1 | 223,8 | 223,3 | - | - | - | 0,22 | 0,11 | 0,11 |  |  |  | 2019год |
| 2.1 | Работы по модернизации существующих сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Замена сети напорного коллектора от КНС по ул. Молодежная до очистных сооружений протяженностью 1,325 км | 3675,5 | 733,0 | 730,9 | 739,3 | 735,1 | 737,2 | 1,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,325 | 2022год |
| 2.1.2 | Замена двух канализационных насосов на насосы марки СМ 200-150-400/4 на КНС по ул. Молодежная | 407,3 | 407,3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2018год |

6. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам реализации

Финансовый план составлен на период реализации инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам в ценах соответствующего года с использованием прогнозных индексов цен и по источникам финансирования представлен в таблице 11.

Затраты на реализацию мероприятий инвестиционной программы составляют - 4529,9 тыс.руб.

2018 год - 1364,1 тыс.руб.

2019 год - 954,2 тыс.руб.

2020 год - 739,3 тыс.руб.

2021 год - 735,1 тыс.руб.

2022 год - 737,2 тыс.руб.

Источники финансирования инвестиционной программы МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 11

| №№ | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс.руб) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | По годам реализации |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Собственные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Амортизационные отчисления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Прибыль направленная на инвестиции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Средства полученные за счет платы за подключение | 1847,1 | 369,0 | 369,2 | 369,4 | 369,6 | 369,9 |
| 1.4 | Прочие собственные средства, в том числе средства от эмиссии ценных бумаг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Займы организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Прочие привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 2682,8 | 995,1 | 585,0 | 369,9 | 365,5 | 367,3 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в том числе лизинг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 4529,9 | 1364,1 | 954,2 | 739,3 | 735,1 | 737,2 |

Финансирование инвестиционной программы осуществляется МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач за счет средств бюджетного финансирования и средств полученных за счет платы за подключение. Распределение инвестиционных затрат по годам реализации инвестиционной программы представлены в таблице 12.

Источники финансирования инвестиционной программы в сфере

водоотведения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Таблица 12

| №№ | Наименование работ | Источник финансирования | Всего тыс.руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Прогнозные цены по данным Минэкономразвития РФ | 104,5 | 104,2 | 105,4 | 104,8 | 105,1 |
| 1 | Водоотведение -всего, в том числе | Тариф на подключение (ТП) | 1847,1 | 369,0 | 369,2 | 369,4 | 369,6 | 369,9 |
|  |  | Бюджет местный (Б-местный) | 2682,8 | 995,1 | 585,0 | 369,9 | 365,5 | 367,3 |
|  |  | Всего | 4529,9 | 1364,1 | 954,2 | 739,3 | 735,1 | 737,2 |
| 1.1 | Работы по строительству канализационных сетей | ТП | 447,1 | 223,8 | 223,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Б-местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего | 447,1 | 223,8 | 223,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Строительство сети самотечного коллектора по улице Свобода протяженностью 0,22 км | ТП | 447,1 | 223,8 | 223,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Б-местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего | 447,1 | 223,8 | 223,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Работы по модернизации существующих сетей и сооружений коммунальной инфраструктуры | ТП | 1400,0 | 145,2 | 145,9 | 369,4 | 369,6 | 369,9 |
|  |  | Б-местный | 2682,8 | 995,1 | 585,0 | 369,9 | 365,5 | 367,3 |
|  |  | Всего | 4082,8 | 1140,3 | 730,9 | 739,3 | 735,1 | 737,2 |
| 2.1.1 | Замена сети напорного коллектора от КНС по ул. Молодежная до очистных сооружений протяженностью 1,325 км | ТП | 1400,0 | 145,2 | 145,9 | 369,4 | 369,6 | 369,9 |
|  |  | Б-местный | 2275,5 | 587,8 | 585,0 | 369,9 | 365,5 | 367,3 |
|  |  | Всего | 3675,5 | 733,0 | 730,9 | 739,3 | 735,1 | 737,2 |
| 2.1.2 | Замена двух канализационных насосов на насосы марки СМ 200-150-400/4 на КНС по ул. Молодежная | ТП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Б-местный | 407,3 | 407,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего | 407,3 | 407,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливаются с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

7. Расчет эффективности инвестирования средств осуществляемых путем, сопоставления динамики показателей надежности, качества энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, представлены в таблице 1. Расходы на реализацию мероприятий без НДС и финансовый план расходов без НДС инвестиционной программы представлен в таблицах 3 и 11.

| №№ п/п | Целевой индикатор | Ед.изм. | Значение индикатора (2016год) | Как будет после реализации программы (2022 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварий на системах водоотведения | ед ед/км | 0 0 | 1 0,013 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 48,19 | 48,41 |
| 3 | Износ системы водоотведения | % | 56,3 | 69,6 |
| 4 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт/час/м.куб. | 0,47 | 0,45 |
| 5 | Численность населения, получающего услуги водоотведения | чел. | 18055 | 19171 |

8. Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Перечень объектов жилищного фонда с технической характеристикой вновь построенных сетей

Таблица 13

| Строящиеся участки | Диаметр | Протяженность метров | Точки подключения, технологического присоединения | Количество (ед.)/ нагрузка новых подключаемых объектов капитального строительства абонентов (суточный расход, м3/сутки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |
| Ул.Свобода,49 Свобода,54,56,58,60,62 | Ø 110мм Ø 110мм, | 200 метров | Ø трубы 160мм | 1ед./1,92 5ед/2,88 |
| 2019год |
| Свобода,47,47а,47б,45,43,41,39,37 | Ø100мм | 200м | Ø трубы 160мм | 8ед./4,8 |
| 2020 год |
| ул.Свобода,64,66,68,70 ул.Молодежная1,2,4,12 | Ø 100мм | 100м | Ø трубы 160мм | 8ед/4,8 |
| 2021 год |
| ул.Шелковиков 36-ти кв., блок-секция | Ø 100мм | 200м | Ø трубы 160 м | 1/4,8 |
| 2022 год |
| ул.Шелковиков 36-ти кв., блок-секция | Ø 100мм | 45м | Ø трубы 110мм | 1ед/4,8 |

Перечень объектов жилищного фонда планируемых к подключению

в 2018-2022 гг.

Таблица 14

| №№ | Наименование объектов | Ед.изм | К-во абонен-тов | Суточный расход м3/сутки на одного человека | Общий расход м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |
| 1 | Свобода,49 | абонент | 1 |  | 1,92 |
| 2 | Свобода,54 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 3 | Свобода,56 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 4 | Свобода,58 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 5 | Свобода,60 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 6 | Свобода,62 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
|  | ИТОГО 2018 год |  | 16 | 0,3 | 4,8 |
| 2019 год |
| 1 | Свобода,47 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 2 | Свобода,47а | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 3 | Свобода,47б | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 4 | Свобода,45 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 5 | Свобода,43 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 6 | Свобода,41 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 7 | Свобода,39 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 8 | Свобода,37 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
|  | ИТОГО 2019 год |  | 25 | 0,192 | 4,8 |
| 2020 год |
| 1 | Свобода,64 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 2 | Свобода,66 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 3 | Свобода,68 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 4 | Свобода,70 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 5 | Молодежная,1 | абонент | 2 | 0,192 | 0,384 |
| 6 | Молодежная,2 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
| 7 | Молодежная,4 | абонент | 4 | 0,192 | 0,768 |
| 8 | Молодежная,12 | абонент | 3 | 0,192 | 0,576 |
|  | ИТОГО на 2020 год |  | 25 | 0,192 | 4,8 |
| 2021 год |
| 1 | Шелковиков, блок секция | абонент | 25 | 0,192 | 4,8 |
|  | ИТОГО за 2021 год |  | 25 | 0,192 | 4,8 |
| 2022 год |
| 1 | Шелковиков-блок-секция | абонент | 25 | 0,192 | 4,8 |
|  | ИТОГО за 2022 год |  | 25 | 0,192 | 4,8 |

Расчетный объем расходов для расчета тарифа на подключаемую нагрузку определяется расходами на строительство сетей самотечной канализации по ул. Свобода, замену напорного коллектора от КНС по ул. Молодежная до очистных сооружений.

Объемы расходов по годам отражены в таблице 11 - источники финансирования инвестиционной программы МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку по годам соответственно равна:

2018год= 369,0 тыс. руб./4,8 м3/сутки =76,88 тыс. руб. в сутки

2019год = 369,2 тыс. руб./4,8 м3/сутки =76,92 тыс. руб. в сутки

2020год = 369,4 тыс. руб./4,8 м3/сутки = 76,96 тыс. руб. в сутки

2021год = 369,6тыс. руб./4,8 м3/сутки =77,0 тыс. руб. в сутки

2022год = 369,9тыс. руб./4,8 м3/сутки =77,06 тыс. руб. в сутки

Примечание:

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается по следующей формуле:

где:

- плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения, тыс. руб.;

- ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./куб. м в час;

- подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной сети, куб. м/сут.;

- ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром , тыс. руб./м;

- протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, м.

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку

Рассчитывается ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе водоотведения по следующей формуле:

где:

- расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, тыс. руб.;

- расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), куб. м/час.

Ставка тарифа на протяженность

В связи с тем, что при подключении объектов все расходы от точки присоединения абонента к централизованной сети водопровода до присоединяемого объекта, заявитель берет на себя, МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач расходы по этой статье не несет.

Отсюда ставка тарифа на протяженность сети не рассчитывается и равна нулю.

Общая плата за присоединение для заявителя равна произведению тарифной ставки на подключаемую нагрузку и фактической нагрузке абонента.

9.План снижения сбросов и проведения качества сточной воды в соответствии с установленными требованиями и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

## Программа проведения измерений качества сточных вод, сбрасываемых в ручей Безымянный (приток р. Киржач) после очистных сооружений биологической очистки МУП «Водоканал»

Таблица 15

| Место отбора проб | № точки по схеме | Периодичность отбора проб | Определяемые ингредиенты |
| --- | --- | --- | --- |
| До очистки (приемная камера) | 1 | 1 раз в квартал разовая | рН, прозрачность, БПК5, взвешенные и прокаленные вещества, сухой и прокаленный остаток, аммоний-ион, нитрит-анион, нитрат-анион, фосфаты, хлорид-анион, сульфат-анион, железо, АПАВ, НПАВ, нефтепродукты, ХПК, медь, никель, хром (III), хром (VI) |
| После очистки (дренажная вода с полей фильтрации) | 2 | 1 раз в квартал разовая | рН, прозрачность, БПК5, взвешенные и прокаленные вещества, сухой и прокаленный остаток, аммоний-ион, нитрит-анион, нитрат-анион, фосфаты, хлорид-анион, сульфат-анион, железо, АПАВ, НПАВ, нефтепродукты, ХПК, медь, никель, хром (III), хром (VI) растворенный кислород, токсичность |
|  |  | 1 раз в квартал (сезон) с мая по сентябрь – 1 раз в месяц | ОКБ, ТКБ, Колифаги Возбудители кишечных инфекций Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |

Мероприятия по приведению качества сточной воды в соответствии с установленными требованиями

Виды и объемы намечаемых наблюдений и работ

Таблица 16

| №/№ п/п | Местоположение участка (пункта) наблюдений (географические координаты, расстояние от устья, км) | Виды мониторинга | Виды наблюдений и работ | Методы осуществления контроля, необходимая точность измерений | Цель наблюдений | Периодичность наблюдений | Перечень контролируемых показателей | Лаборатория (центр), иная организация, привлекаемая к проведению наблюдений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | ручей Безымянный (приток реки Киржач) | Мониторинг состояния водных ресурсов | Гидрохимические | Инструментальные методы | а) оценка влияния на качество вод источников загрязнения б) оценка соблюдения требований к использованию и охране водного объекта в) планирование и реализация водоохранных мероприятий, внедрение водосберегающих технологий Соблюдение Постановления Правительства РФ от 10.04.2007г. №219 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов», Приказа МПР России №205 «Об утверждении порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества» | 1 раз в квартал | водородный показатель, прозрачность, БПК5, взвешенные вещества, сухой остаток, аммоний-ион, нитрит-анион, нитрат-анион, фосфат-ион, сульфат-анион, хлорид-анион, железо, АПАВ, НПАВ, нефтепродукты, ХПК, медь, никель, хром (III), хром (VI), растворенный кислород | аккредитованная лаборатория по договору |
| Т.3 | 0,4 км от устья ручья Безымянный (ниже выпуска сточных вод) |  |  |  |  |  |  |  |
| Т.4 | 0,9 км от устья ручья Безымянный (в месте сброса сточных вод) 56007/14// с.ш., 38050/46// в.д. |  |  |  |  |  |  |  |
| Т.5 | 1,4 км от устья ручья Безымянный (выше выпуска сточных вод) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг состояния водных ресурсов | Микробиологические, паразитологические | МУК 4.2.1884-04 МУК 4.2.2661-10 | Соблюдение требований СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» | 1 раз в квартал (сезон) | Общие колиформные бактерии | Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» |
|  |  |  |  |  |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Колифаги |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Возбудители кишечных инфекций |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  |
| II. Т.3 | 0,4 км от устья ручья Безымянный (ниже выпуска сточных вод) | Мониторинг состояния водных ресурсов | Подтверждение отсутствия хронического токсического действия на тест-объекты |  | Приказ Росрыболовства от 04.08.2009г. № 695 «Об утверждении методических указаний по разработке нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» | 1 раз в квартал разовая | токсичность | аккредитованная лаборатория |
| III. | ручей Безымянный (приток реки Киржач) (0,4-1,4 км) | Мониторинг береговой линии русловых процессов | а) наблюдения за состоянием береговой линии водного объекта | а) осмотры изменений б) обмерные обследования в) проверки | а) оценка опасности для объектов промышленной инфраструктуры, расположенных в прибрежных зонах б) оценка ущерба экосистемам прибрежной зоны водного объекта в) оценка влияния на гидрологические, гидродинамические и морфометрические характеристики водного объекта | ежегодно в период подготовки к пропуску весеннего половодья, в период половодья, по окончании половодья | а) изменение береговой линии б) площадь зоны подтопления и ее изменение в) площадь заболоченных участков и ее изменение г) причины и потенциальная опасность изменений | Специалисты МУП «Водоканал» |
| IV. | ручей Безымянный (приток реки Киржач) (0,4-1,4 км) | Мониторинг состояния водоохраной зоны водного объекта | а) наблюдения за состоянием водоохраной зоны водного объекта | а) осмотры, б) обмерные обследования в) проверки | а) оценка опасности заиления водного объекта, истощения водных ресурсов б) оценка эффект-сти выполнения водоохраной зоной функций защиты водного объекта от загрязнения, засорения и истощения | ежегодно в период подготовки к пропуску весеннего половодья, в период половодья, по окончании половодья | а) количество объектов, б) площадь земель под объектами в) соблюдение режимов хоз. деятельности г) оценка потенц. опасности хоз.деятельности | Специалисты МУП «Водоканал» |
| V. | ручей Безымянный (приток реки Киржач) (0,4-1,4 км) | Мониторинг состояния водных ресурсов | Морфометрические Гидрологические | Инструментальные замеры | Соблюдение Приказа МПР и экологии России №30 от 06.02.2008г. «Об утверждении форм и порядка представления сведений, полученных в результате наблюдения за водными объектами заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями» | 1 раз в год в период летней межени | В соответствии с формами 6.1, 6.2, 6.3 к Приказу МПР и экологии России №30 от 06.02.2008г. | По договору с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности, специалисты МУП «Водоканал» |

План проведения мероприятий по ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций в сфере водоотведения

Таблица 17

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Ожидаемые цели | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети водоотведения |
| 1 | Создание аварийной диспетчерской службы | ед. | 1 | Своевременное и оперативное оповещение аварийных бригад по факту возникновения аварий | Выполнено |
| 2 | Создание аварийных бригад для устранения аварий на сетях водоотведения | бригада | 2 | Своевременное и мобильное устранение аварийной ситуации | Выполнено |
| 3 | Создание и обновление необходимого запаса материалов для устранения аварий | тыс. руб. | 500,0 | Своевременное и мобильное устранение аварийной ситуации | Выполнено |
| 4 | Создание мобильной системы автотранспорта | ед. | 3 | Своевременное и мобильное устранение аварийной ситуации | Выполнено |

План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица 18

| №№ | Наименование мероприятия | Вид ресурса на которое направлено мероприятие | Ед. изм. | Кол-во | Целевой показатель на которое направлено мероприятие | 2018год | 2019год | 2020 год | Суммарный ожидаемый результат реализации программы в денежном выраежеии тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ожидаемый технологический эффект в натуральном выражении тыс.квт | Ожидаемый экономичесий эффект в денежном выражении тыс.руб. | Ожидаемый технологический эффект в натуральном выражении тыс.квт | Ожидаемый экономический эффект в денежном выражении тыс.руб | Ожидаемый технологический эффект в натуральном выражении тыс.квт | Ожидаемый экономический эффект в денежном выражении тыс.руб |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | КНС по ул.Свобода -Снижение расходов электрической энергии путем применения энергоэффективного оборудования ( в том числе на освещение)- замена ламп накаливания на светодиодные всего ламп-5штук | эл.энергия | тыс. квт/ час | 0,821 | Снижение затрат на электроэнергию | 30% 0,328 | 2,56 | 75% 0,493 | 3,7 | - | - | 6,26 | Стоимость внедрения мероприятия 1,88 т.р. |
| 2 | КНС по ул.Серегина– - снижение расходов электрической энергии путем применения энергоэффективного оборудования ( в том числе на освещение)- замена ламп накаливания на светодиодные всего ламп-9штук | эл.энергия | тыс. квт/ час | 7,095 | Снижение затрат на электроэнергию | 30% 2,365 | 16,56 | 50% 2,365 | 17,76 | 75% 2,365 | 18,66 | 52,98 | Стоимость внедрения мероприятия 3,38 т.р |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - подбор эффективного насосного оборудования 2СМ250.200.400/6 с двигателем позволяющего экономить эл.энергию | эл.энергия | тыс. квт/ час |  | Снижение затрат на электроэнергию | - | - | 4,380 | 32,89 | - | - | 49,34 | Стоимость внедрения мероприятия 248,9 т.р |
| 3 | КНС по Томаровича снижение расходов электрической энергии путем применения энергоэффективного оборудования ( в том числе на освещение)- замена ламп накаливания на светодиодные всего ламп-5штук | эл.энергия | т.квт/ч | 0,493 | Снижение затрат на электроэнергию | 30% 0,197 | 1,38 | 50% 0,296 | 2,22 | - | - | 3,6 | Стоимость внедрения мероприятия 1,88т.р. |
| 4 | КНС по ул.Молодежная -снижение расходов электрической энергии путем применения энергоэффективного оборудования ( в том числе на освещение)- замена ламп накаливания на светодиодные всего ламп-13штук | эл.энергия | т.квт/ч | 10,25 | -«- | 30% 3,154 | 22,08 | 50% 3,154 | 23,68 | 75% 3,942 | 31,10 | 76,86 | Стоимость внедрения мероприятия 4,88 т.р. |
| 5 | Модульные КНС снижение расходов электрической энергии путем применения энергоэффективного оборудования (в том числе на освещение)- замена ламп накаливания на светодиодные всего ламп-2 лам. | Эл.энергия | т.квт/ч | 0,197 | -«- | 0,197 | 1,38 | - | - | - | - | 1,38 | Стоимость внедрения мероприятия 0,75 т.р |
| 6 | Замена напорного коллектора протяженностью 120м | Эл.энергия | т.квт/ч | 2,698 | -«- | 2,698 | 18,89 | - | - | - | - | 18,89 | Стоимость внедрения мероприятия 329,92 т.р. |
| 6 | Очистные сооружения снижение расходов электрической энергии путем применения энергоэффективного оборудования ( в том числе на освещение)- замена ламп накаливания на светодиодные всего ламп-18 ламп | эл.энергия | т.квт/ч | 14,19 | -«- | 30% 3,94 | 27,59 | 50% 4,730 | 35,52 | 75% 5,52 | 43,54 | 106,65 | Стоимость внедрения мероприятия 6,75 т.р. |
|  | Итого |  |  | 35,744 |  | 10,181 | 71,55 | 15,418 | 115,77 | 11,827 | 93,3 | 299,51 | 598,34 |

10. Информация об инвестиционных обязательствах.

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством РФ о приватизации, в отношении объектов центральных систем водоотведения, являющихся предметом данной инвестиционной программы, не установлены.

11. Информация о концессионных соглашениях, объектами которого являются централизованные системы водоотведения, отдельные объекты таких систем

В настоящее время концессионные соглашения МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач не заключал.

12.Отчет об исполнении инвестиционной программы

Инвестиционная программа МУП ВКХ «Водоканал» г. Киржач по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоотведения г. Киржач на 2014-2017 годы утверждена приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации области от 14.11.2014 № 141.

Таблица 19

| №№ | Наименование объекта | Ед. изм. | Исполнение инвестиционной программы за 2016 год в денежном выражении | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | До выполнения мероприятий | После выполнения мероприятий инвестиционной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Работы по строительству объектов водоотведения |
| 1.1.1. | Строительство самотечного коллектора по ул. Свобода | т.руб. | 380,0 | 0,0 | - | Ввиду отсутствия бюджетного финансирования мероприятия по инвестиционной программе не выполнены |
| 2.1 | Работы по реконструкции и капитальному ремонту сетей водоотведения |
| 2.1.1 | Замена сети напорного коллектора от КНС по ул.Молодежная до очистных сооружений | т.руб. | 1200,0 | 1200,0 | Сеть напорного коллектора диам.273мм. материал труб -сталь Износ коллектора составляет 97,5% | Сеть напорного коллектора диам.315мм, материал труб ПНД |